Réunion du 20 octobre 2021

Présent : Jean-François Dulière, Patrick Malingreau, Thomas Van den Bril, Collette Delmarche, François Stocman.

Excusés : Gatien Bataille, Dachy Nicolas, Bourdeaud’huy Pierre.

Invité : Dominique Duyck

**Prochaine réunion le mardi 29 mars, 9h, à Frasnes-lez-Anvaing (salle Entresol)**

|  |
| --- |
| **Tâches en sortie du 20 octobre**@dnf : contacter le service pêche@thomas : demander au collège pour le financement de la pompe@dnf-crel-pnpc : PWR@thomas-patrick : relancer ideta pour le bâtiment@patrick-dominique : voir avec la MJ Vaniche@tous : si vous vous ennuyez le 29, assister à la conférence de Dominique |

## Le point sur les travaux

Les Bassins ont été fermés au public du 11 au 15 octobre 2021 afin de pouvoir procéder à divers travaux.

* La zone de contention des moutons a été agrandie et sécurisée grâce notamment à l’aide du CPAS de Mouscron qui a délégué 7 personnes durant deux jours et quatre personne le troisième jour.
* Une campagne de dératisation a été menée durant cette période. Seuls 10 rats ont pu être attrapés.
* Une vaste campagne de désaulage a été menée, notamment sur les bassins 1 et 2 grâce au coup de main de la commune qui a mis à disposition deux hommes motivés, un broyeur et des grues. Sur le bassin n°1, nous avons dû tronçonner certains saules tandis que sur le bassin n°2, nous avons pu arracher les souches.

Le même travail a été réalisé sur les trois petits bassins communaux, à l’entrée du site des Bassins.

Le comité de gestion tient à remercier la commune et le CPAS de Mouscron pour l’aide fournie et tire son chapeau aux ouvriers présents lors de ces travaux.

## Gestion niveaux d’eau

Frank propose que lors de la prochaine réunion du comité de gestion, une heure soit consacrée à la présentation du plan de gestion réalisée par son stagiaire en 2020.

Doit-on connecter d’autres bassins ? La question est remise sur le tapis.

Collette ne préfère pas car les herbiers sont différents de bassins en bassins.

Frank propose de bien noter les spécificités de chaque bassin avant de les relier entre eux.

En ce qui concerne la liaison A0-A3, elle doit être planifiée. Le Collège communal a marqué son accord pour la mise à disposition de la grue.

## Des poissons ?

Des nasses ont été déposées sur les bassins 1, 2 et 3 car on soupçonnait fortement la présence d’épinoche. Cela n’a rien donné si ce n’est énormément de têtard et de grenouille rieuse.

Pourquoi ne pas essayer la pêche électrique ?

Le DNF se renseigne auprès du service pêche du SPW pour un test sur le bassin 2.

## Projet Life « décanteurs »

L’appel à projet semble au point mort… Le porteur du projet n’est plus sur le… projet. Du coup, il n’y a plus de retours. C’est dommage car une aide de 30.000 euros nous semblait promise pour réaliser des travaux conséquents comme le placement d’un système de pompage des eaux du zoning d’Ideta vers les bassins ainsi que des travaux de terrassement afin d’adoucir les berges.

Que faire ?

Le plus urgent semble être la mise en place du système de pompage des eaux. On peut estimer le tout à près de 7.500 euros à la grosse louche.

François Stocman évoque la possibilité de faire appel au financement PWR. Cela pourrait rentrer dans ce cadre, ne fut-ce que pour le système de pompage.

Du coup, il faudrait que la commune porte le projet et accepte d’avancer la somme. Compte tenu du faible montant, on peut aussi demander à ce que la commune inscrive ce financement dans son budget extraordinaire 2022 avec le risque que ce projet ne soit pas financé. Mais compte tenu des ambitions futures du site, il serait judicieux que la commune finance un tel projet qui assurerait un minimum d’eau sur le site des bassins.

Thomas va solliciter la commune tandis que François, Frank et le DNF sont d’accord de monter le dossier.

Thomas et Patrick vont, chacun de leur côté, relancer Ideta afin de travailler sur la sécurisation du bâtiment présent de l’autre côté de la rue Oscar Soudant.

## Travaux réalisés

* Les observatoires sont régulièrement dégagés.
* Les buddléas et les plantes invasives ont été réalisés par le CREL. Merci pour le bonus !

A noter que la MJ Vaniche cherche des chantiers pour la première semaine de novembre. Dominique et Patrick sont preneurs pour quelques petits chantiers.

## Travaux de restauration de ripisylve de la Rhosnes (Natagriwal)

Suite à une décision du Collège du 10 septembre, ce projet a décidé « d'annuler le projet de plantation car le talus se végétalise naturellement et que les crêtes se stabilisent d'elles-mêmes grâce à la colonisation des espèces végétales pionnières. »

## Gestion rats

10 rats ont été attrapés.

## Infos biologiques

* Les gravelots apprécient la gravière mais n’ont pas niché.
* Construction de 10 plateformes individuelles qui seront placées cet hiver afin de pouvoir accueillir les grèbes à cou noir.
* 18 jeunes mouettes rieuses ont été baguées.
* En ce qui concerne les insectes, ce n’est pas top cette année à cause de la météo. Mais la libellule observée pour la première fois l’an dernier est revenue.

Les belles observations de Dominique :

* Une barge à queue noire
* Une oie à bec court NEW
* Une échasse blanche NEW
* Un bécasseau maubèche NEW
* Un butor étoilé
* Un blongios nain
* Un bihoreau gris

A noter que Dominique proposera sa rétrospective ce 29 octobre en la salle Magritte.

## Divers

* Question parlementaire :

Jean-François a dû répondre à une question parlementaire suite à des plaintes pour des chasses autour des bassins. S’il semble que les chasses ne sont pas organisées sur le site des bassins comme cela a pu être le cas dans le passé, rien n’empêche de faire des chasses aux alentours du site.

* Renard :

Il est toujours là et bien là avec ses renardeaux. Il faut accepter la présence de ce prédateur.

* Bernaches :

Elles sont toujours présentes et nombreuses. Patrick n’a pu percer les œufs cette année.

* Randonneurs :

Beaucoup connaissent le code côté « Oscar Soudant ». Est-ce normal ? Pourquoi cette porte est-elle finalement fermée ?

* Grippe aviaire :

Une campagne est actuellement en cours sur le site.