Réunion du 5 octobre 2022

Présent : Jean-François Dulière, Patrick Malingreau, Thomas Van den Bril, François Stocman, Frank Minette.

Excusés/absents : Gatien Bataille, Pierre Bourdeaud’huy, Collette Delmarche.

Invité : Dominique Duyck

**Prochaine réunion le mercredi 15 mars 2023, 9h, à Frasnes-lez-Anvaing (salle Entresol)**

|  |
| --- |
| **Tâches en sortie du 29 mars***@colette-patrick : donner les renseignements pour compléter le plan de gestion FAIT**@tous : qui a le TFE de Benoît avec déjà un premier relevé de la faune FAIT VIA GATIEN*@frank : Trouver un étudiant pour alléger le plan de gestion@tous : trouver la perle rare : un étudiant en botanique*@dnf : solliciter le Demna pour le filet verveux ECHANGES DE MAIL JFD MAIS PAS ABOUTI (MAIS ENVISAGEABLE). PATRICK VA RELANCER**@thomas : reprendre contact avec Marie Tack FAIT**@patrick : relancer Ideta POINT MORT***Tâches en sortie du 5 octobre**@frank : Trouver un étudiant pour alléger le plan de gestion + trouver la perle rare : un étudiant en botanique (Voir avec un candidat stagiaire)@patrick : relancer Demna pour le filet verveux@thomas : Organiser une rencontre avec Ideta : Plouvier et Devos@thomas : contacter Marie Tack pour qu’elle vienne à notre prochaine réunion. |

## Gestion des ânes

Ils sont arrivés début d’été. Il y a un bon boulot qui est fait, pas de soucis.

Actuellement, ils sont 8. C’est peut-être trop.

Nous allons inviter Marie Tack lors de notre prochaine réunion pour qu’elle nous explique sa gestion et aussi pour expliquer ce que l’on attend d’elle et de ses ânes.

On se demande aussi si ce n’est pas l’Asinerie qui a mis l’ancienne clôture qui se trouvait sur le site le long de la route.

## PWDR

Il a été introduit suite à la dernière réunion. Commune de Frasnes préfinance et reçoit la subvention.

Avis officieux pour recevoir des documents supplémentaires.

Avis officiel devrait arriver assez vite.

Christophe Moulard a remporté l’appel d’offres.

Tous les niveaux d’eaux en hiver (haut) et été (bas). Tout est encodé dans le portail mis en place par Gatien.

Voici les travaux recommandés :

* B2, on racle pour arriver un niveau zéro déterminé par les niveaux bas et hauts, ils seront reportés dans le fond du bassin pour faire une falaise à hirondelles de rivage (sable)
* Modification de la hauteur de la buse entre b1/b2
* Entre la digue 2 et 3 reprofilage et export dans le 3 pour une lame d'eau favorable aux roseaux. Le reprofilage est prévu juste au-dessus du niveau d'eau le plus bas et des pentes "nord sud " permettant le passage d'un véhicule
* Digue du bassin 3/4 saute et va dans a2
* Modification de la buse entre a3 et a1
* Digue du a0-a5 surcreuser les deux côtés afin de donner un aspect ilot
* Digue a2/a3 export vers le a3 pour donner une lame d'eau favorable à la roselière tout en laissant le passage en véhicule

Apport de roseaux :

Trois possibilités (à contacter un maximum)

* Pépinière domaniale du DNF
* Profiter de travaux de curage de fossé sur la commune (Voir la commune)
* Marais d’Harchies (lourd à faire)

Main d’œuvre peut venir de partout.

A planter au printemps ?

## Grandeur nature

Reportage RTBF – Grandeur Nature (télé + radio).

Reportage avec Patrick Malingreau a représenté les Collines et le DNF..

## Radeau à mouettes

On attend le feu vert de l’appel à projet Biodiversité 2022.

L’actuel radeau doit être nettoyé de sa végétation. Dominique et Frank vont s’y atteler.

## Permis d’urbanisme

Le permis a été octroyé à la commune avec quelques recommandations, non contraignantes. Jean-François Dulière remarque que les recommandations viennent en partie du DNF :

* Éviter les fêtes villageoises : Il n’est évidemment pas question de faire des Rave Party sur le site.
* Comblement du bassin n°7 : Le Comité de Gestion attire l’attention que l’alimentation des bassins 10 et 11 passe par le bassin n°7. Donc, si on comble le bassin n°7, il faut mettre une buse qui traverse le bassin ou trouver une autre solution.

Il n’y a pas de souci pour ne pas mettre que des prés fleuris mais bien des bosquets et du pré fleuri.

* Installation d’éclairage : « Le mieux, c’est qu’il y ait le moins d’éclairage possible ». Il faut respecter les règles de base, à savoir l’éclairage vers le sol, l’usage de température chaude. Aussi, nous espérons que seule la Halle sera éclairée.
* Pas de souci pour participer à la réflexion sur les plantations.

Et il n’y aura pas de toboggan ! Youpie !

A cela s’ajoute quelques réflexions comme :

* Cela serait bien que le site soit fermé la nuit pour éviter les intrusions sur le site.
* Prévoit-on des caméras de surveillance ?

## Chiroptères

Un courrier est parvenu chez certains évoquant des soucis au niveau des chiroptères causé par la présence d’un système ultrason développé par la Maison de Repos. D’après Patrick, il n’y a pas de souci aux endroits d’observation habituel. La prochaine fois, il faudra peut-être changer d’endroit pour réaliser les mesures.

## Pompe

On attend des nouvelles d’Ideta. Il y a du changement au niveau de la gestion du zoning.

Thomas va contacter Nicolas Plouvier et Dominique Devos afin de pouvoir avoir un rendez-vous et tenter de trouver, avec Patrick Malingreau, la meilleure solution possible pour le site.

On va tenter de convaincre Ideta de réaliser les travaux à leurs frais mais d’autres pistes de financement pourraient exister.

## Divers

* Chassons la tortue de Floride : Dominique l’a aperçu. Ce serait bien de l’attraper pour s’en débarrasser.
* Une mouette qui avait été baguée suite à la présence de la plateforme en 2020 a été observée en Espagne en 2021.
* Le Comité de Gestion aimerait être averti de tout ce qui est organisé sur le site des Bassins, du moins, tout ce qui pourrait y avoir comme répercussions sur le site.
* On a terminé la réunion par une visite sur le site et une rencontre avec les ânes.