Réunion du 31 mars 2021

Présent : JF Dulière, P Malingreau, Nicolas Dachy, Gatien Bataille, Thomas Vandenbril, Collette Delmarche,

Excusés: Bernadette Duhaut, Bourdeaud’huy Pierre, Sitko Nicolas (a averti le CG qu’il serait à l’avenir remplacé par Thomas Vandenbril)

Invité : D Duyck, Thimoty Deben (stagiaire DNF)

**Prochaine réunion mercredi 20 octobre 9h à frasnes**

|  |
| --- |
| **Tâches en sortie du 31 mars**  @dnf-crie-commune : agrandir zone de contention (début printemps)  @dnf-crie-commune : abaissement buse entre 1 et 2 (si possible) + A0-A3  @dnf-crie faire un budget pour la pompe pour projet life  @contrat rivière escaut lys partager le doc de gestion du stagiaire (prochaine réunion)  @tous : envoyer les bonnes nouvelles vers Thomas à chaque fois qu’on en a  @Frank : lien avec natagriwal pour “voir”  @contrat rivière escaut lys : pose de nasses à poissons |

## Relevés bathymétriques réalisés par le Contrat rivière Escaut lys

* à prendre avec des pincettes car l’appareil a eu quelques ratés ;-)
  + notamment sur les profondeurs faibles
* questions par rapport au A3
  + la partie droite est vraiment plus importante que ce qui est indiqué (plutot 1 m de profondeur)
* relevés réalisés en janvier-février donc avec de l’eau
* Pose la question des actions à mener ensuite et du suivi à mettre en place
* si possible refaire les relevés dans quelques années pour voir l’évolution
* Colette préfère qu’on ne connecte pas les bassins pour garder leurs spécificités propres.
* Gatien signale qu’il y a déjà pas mal de liens entre les bassins via la tuyauterie existante.

## Gestion niveaux d’eau

* Objectif : faire venir eau de la toiture sucrerie
  + la commune avait décliné mais au final ça appartient bien à la commune
  + @thomas voir avec la commune pour sécuriser la bâtiment
  + les eaux toiture + fosse septique (10 pers) arrivent à cet endroit
    - ok avec ça ?
  + niveau technique
    - piste pour une pompe de relevage + électricité
    - budget à réaliser
    - DPC : analyse d’eau des sorties de la sucrerie pour
* Tout est remonté partout durant cet hiver (miraculeux !)
  + sur grand bassin : niveau parfait
* Abaissement buse 1 et le 2 (+ buse entre A0 et A3) => plutot fin été
  + une journée de grue disponible à la commune sur demande

## Projet Life « décanteurs »

Thierry Ory a rédigé des fiches pour chaque site dans laquelle il évoque :

* équipement par la pompe pourrait être pris en charge
  + investissement pour le life
  + fonctionnement pour la commune
* inventaire aussi possible mais à voir…
  + peut-être pas prioritaire car on a des compétences en interne
  + nasse à poisson
  + algues ?
* reprofilage de berges possible / à discuter
* possibilité de créer un autre haut fond (plutôt abandonné actuellement)
* pose de boudin végétalisé pour susciter la diversification des berges / à discuter
  + Frank pense que c’est pas à priori une bonne idée mais à rediscuter car nécessite forte protection pour les rats
* aménagement des accès aux vannes
* pose de mires

Tout ceci est à rediscuter lorsque la fiche sera validée

Il faut en urgence donner un budget pour la pompe

## Travaux réalisés

**Sur la partie réserve**

* pose des canices devant observatoire haut-fond
* entretien réalisé des nids de martin-pêcheur
* abattage des épicéas du local transfo
* commune à gérer les épicéas juste côté extérieur de la réserve
* bâtiment transfo réaménagé pour accueil et matos rangé là-bas
* un mouton mort
* gravière sur la vasière dans le S1 : réaménagée pour faciliter l’entretien

## Travaux programmés

**Sur la partie réserve**

* fin été : travaux pour buse 1-2 + A0-3
* dégager devant les observatoires
* garder sous le coudes les buddléas / avec sécateur
  + voir avec Sarah possibilités via un stage

## Travaux de restauration de ripisylve de la Rhosnes (Natagriwal)

* il y a des moyens disponibles encore à Natagriwal
* donc à voir si on réactive ou pas sans doute en plus “doux”

## Gestion rats

* Piégés et tirés une quinzaine
* + quelques rats pris via Gregory Galletti
* Pas de dératiseurs intervenus cet hiver

## Infos biologiques

* gravelots sont de retour
* trois tritons palmés observés dans le grand bassin
* tortue exotique sur la pointe du A3
* héron pourpré (3
* barge à queue noire
* nichoir crécerelle (visité)
* mouette baguée en France accouplée avec une mouette baguée à Harchies
* grèbes à cou noir sont dans haut-fond + dans le 6 + 2 couples dans grand bassin
* grèbes huppés arrivés mais repartis

## Divers

Pas de divers